附表1          株洲市十八中三年（2011年---2013年）攻坚完成情况统计2

| 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 金额（万元） | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化教室（含教室文化建设、多媒体设备、阅览室建设等）建设改造 | 财政拨款、自筹 | 180 | 完成多媒体设备安装、学生书柜、饮水设施和室内字画等项目。教室墙面仿瓷、室内电灯改造等未完成。 | 财政拨款128万元，其余自筹。 |
| 2 | 标准化实验室建设改造（含土建、设备添置、组培室建设） | 财政拨款、自筹 | 99 | 完成 | 财政拨款85万元，其余自筹。 |
| 3 | 美术学科基地建设改造 | 财政拨款、自筹 | 172 | 完成 | 财政拨款155万元，其余自筹。 |
| 4 | 文化园改造 | 财政拨款、自筹 | 50 | 完成 | 财政拨款38万元，其余自筹。 |
| 5 | 美术多功能展厅建设改造 | 财政拨款、自筹 | 63 | 完成 | 财政拨款46万元，其余自筹。 |
| 6 | 运动场二期建设改造 | 财政拨款 | 180 | 完成 |  |
| 7 | 运动场挡土墙改造 | 财政拨款、自筹 | 30 | 完成 | 财政拨款24万元，其余自筹。 |
| 8 | 校园道路改造 | 自筹 | 68 | 完成 |  |
| 9 | 食堂、实验楼、信息楼学生公寓等屋面防雨改造 | 自筹 | 20 | 完成 |  |
| 10 | 教学楼前坪及附属部分改造 | 自筹 | 36 | 完成 |  |
| 11 | 食堂改造 | 自筹 | 16 | 完成 |  |
| 12 | 文化墙建设 | 财政拨款 | 45 | 进行中 |  |
| 13 | 电量增容 | 财政拨款 | 50 | 进行中 |  |
|  | 共计 |  | 1009 |  |  |